АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25.09.2021 № 47 -п

с. Новопавловка

Об утверждении **отчета о ходе реализации и оценке эффективности** муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новопавловский сельсовет на 2014-2024 годы»» **за 2020 год**


В соответствии со статьями 34, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования Акбулакский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить **отчет о ходе реализации и оценке эффективности** муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новопавловский сельсовет на 2014-2024 годы»» **за 2020 год** согласно [приложению](#Par28).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Новопавловский сельсовет в сети Интернет (<http://novopavlovka.ru/>).

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования К.У.Баймухамбетова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новопавловский сельсовет

от 25.09.2021 № 47-п

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности** муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новопавловский сельсовет на 2014-2024 годы»» **за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **сельского поселения Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области за 2020 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы муниципального образования Новопавловский сельсовет от 27.01.2017 года № 05-п «**О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области».

В сельском поселении принята Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новопавловский сельсовет на 2014-2024 годы»».

Реализация программы была направлена на:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Снижение количества потерь воды.

3. Снижение количества потерь тепловой энергии.

4. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса.

5. Обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов.

6. Улучшение санитарного состояния территорий поселения.

7. Улучшение экологического состояния окружающей среды.

По итогам 2020 года определена оценка эффективности программы «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новопавловский сельсовет на 2014-2024 годы»»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Оценка  выполнения  показателей  эффективности  в % |
| 1 | Перевод на автономное отопление многоквартирных домов с.Новопавловка | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Установка наружных котлов отопления для школы, интерната, СДК, детского сада  Модернизация газовой котельной в с.Новопавловка | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы в с.Новопавловка | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка узлов учета тепловой энергии | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Новопавловка.  Строительство водопроводных сетей с.Новопавловка | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных на воду скважин с.Новопавловка | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных буровых на воду скважин п. Новопавловка | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода п.с.Новопавловка и п.Межгорный |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство газопровода |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии |  | 0 | 0 | 65 |
|  | Итоговая сводная оценка | тыс. рублей | 0 | 0 | 24 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | Эффективна,  целесообразна к  финансированию |

Действие этой программы рассчитано до 2024 года. Окончательные итоги будут подведены по истечении срока действия.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы и об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Новопавловский сельсовет на реализацию программы представлены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему отчету.